**询价通知书**

项目名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补

采购人（盖章）：新疆师范高等专科学校

联系人：热依扎

联系电话：19999480707

地址：新疆乌鲁木齐市光明路333号

二〇二三年二月

# 第一章 询价须知

**一、项目名称：**光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补

**二、项目概况**

1、采购内容：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补

2、工程地点：新疆师范高等专科学校光明校区厚德楼

3、采购预算：190000元

4、最高限价（招标控制价）：172783.34元，其中暂列金额14000元（不含税），超过此限价的投标报价将被拒绝。

5、工期要求： 10 天

**三、技术要求**

1、教学楼过道及教室地砖空鼓面积764平方米，地砖要求：地砖规格80\*80，地砖抗压、防滑、抗折强度要符合原设计要求，地砖表面平整、无凹凸翘面；地砖表面要求光滑，颜色接近原地砖颜色，地砖的长度、宽、厚准许偏差不得超过1mm，平整度不得超过5mm。

2、将破损的地砖四周用切割机割好缝隙、即方便用电镐将破损的地砖打掉，又不至于损坏周边的地砖。

3、铺地砖一旦出现非整块时则用切割及切割，安放新地砖时将地砖四周同时下落，用橡皮锤轻轻敲击木垫、直至地砖边有水泥浆溢出，用水平尺与临接地砖找平。

4、地砖铺好后，灌浆处理，然后用棉纱擦净擦亮。

5、将清理好的面层刮上素水泥浆，用小铲将砂浆铲平，用红外线定好标高，便于铺设的平整度。

6、将破损的碎块及砂浆面层清理干净，附着良好。

7、剔除破损空鼓地砖-基层清扫-刮素水泥浆-铺砂浆-铺放标准地砖-灌浆擦缝。

**四、供应商资格要求**

1、供应商必须是在中华人民共和国境内，且具有独立法人资格的企业；

2、供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；

3、供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；

4、供应商须具有效的营业执照副本；

5、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

6、本项目不接受联合体投标。

**五、响应文件的要求**

1、响应文件分一正两副，要求装订成册，含所投标的物的服务说明、报价等。2、标书应文字表达清楚，字迹工整规范，并在封口处加盖骑缝章。

**六、投标报价**

1、供应商的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有报价均应以人民币报价。

2、本项目采用工程固定总价合同，总价包含全部维修工程施工及材料费用，所有变更与签证不再另行计价。如出现新增工程超过原投标金额10%以上，另行签订合约。

3、采购人不接受具有附加条件的报价。

**七、现场踏勘**

由学校统一组织现场踏勘。

1、时间：2023 年2月23日 16时 00 分（北京时间）

2、 地点：新疆师范高等专科学校光明校区（新疆乌鲁木齐市光明路333号）

3、联系人及电话：赵卫江 18195929736

4、其他：请各供应商拟派一名委托人携本单位授权委托书及本人身份证参加本项目现场踏勘。

**八、评标原则**

评分办法：最低评标价法。

**九、领取询价通知书时间、地点**

(一) 时间：2023年2月22日至2022年2月24日

(二) 获取文件地址：新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）官网招标采购公布栏

(三) 获取询价文件方式：网站自行下载

**十、询价响应文件提交地址、截止时间**

询价响应文件提交地址：天山区光明路333号新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）光明校区门卫室

截止时间：2023年2月24日17：00

**十、响应文件开启时间与地点**

时 间：2023年2月24日 17:00（北京时间）

地 点：新疆师范高等专科学校光明校区励志楼招标采购办公室

**十一、联系方式**

采购人：新疆师范高等专科学校

地 址：新疆乌鲁木齐市光明路333号

联系人：热依扎

联系方式：19999480707

# 第二章 询价响应文件格式

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）

年 月 日

## 响应文件（格 式）

致:

根据贵方，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表供应商 （供应商名称），提交下述文件:

一、投标报价表

二、投标分项报价表

三、资格证明文件

四、供应商认为有必要提供的其他资料

据此书，签字人兹宣布同意如下:

1、投标报价 :人民币（大写） 元(￥ )。

2、我方已详细审阅询价通知书，同意供应商须知规定的截标日期起遵守本询价通知书，并按时到场参加招标。

3、我方承诺已经具备询价通知书中规定的供应商资质要求:

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部投标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我校政府采购活动，并处没收投标保证金:

1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与其他供应商恶意串通的；
4. 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 未经同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: 邮政编码:

电话、传真:

开户名称:

开户银行:

账号:

法定代表人或委托代理人签名:

供应商（公章）:

谈判日期:

注:未按照本响应文件要求填报的响应文件将被视为非实质性响应谈判，从而导致该投标被拒绝。**1. 投标报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 |
|  | 小写： （元）  大写： |
| 报价说明： | |

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

**2. 投标分项报价表**

（按照工程量清单进行报价）

**3.资格证明文件**

（复印件加盖单位公章）

**填写须知**

1） 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件，复印件均须加盖公章；

2） 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

3） 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

**3.1 供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；（网站截图）**

**3.2 供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；（资质证书复印件）**

**3.3 营业执照副本；**

**3.4 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》（见附件格式）**

**附件**

**法人授权委托书**

新疆师范高等专科学校:

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（ 项目）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

签发日期: 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件） |

**4.供应商认为有必要提供的其他资料**

# 第三章 招标工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | **工程** | |
| **招标工程量清单** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | 招 标 人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |
|  | 造价咨询人： | |  | |  |
|  |  | | (单位盖章) | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | | | | | **工程** |
|  | | **招标工程量清单** | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | |  | 造价咨询人： |  | |
|  | (单位盖章) | |  |  | (单位资质专用章) | |
| 法定代表人 或其授权人： |  | |  | 法定代表人 或其授权人： |  | |
|  | (签字或盖章) | |  |  | (签字或盖章) | |
| 编 制 人： |  | |  | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |
|  | |  | | | | 扉—1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **总 说 明** |  |
|  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 一、 工程概况 工程地点：新疆师范高等专科学校光明校区厚德楼 二、工程招标范围：厚德楼三、四层过道及教室地砖空鼓修补 三、 清单编制依据  1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工 程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856 -2013及相关解释。  3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。  4、关于印发自治区贯彻实施2020版《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 》和《市政工程工程量计算规范》补充规定（新建标[2014]9号）、采购文件、补充通知。  5、其他相关文件、资料。  四、其他说明事项 1、一般说明 （1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 （2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 （3）环境保护要求：满足乌鲁齐市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 2、特殊说明： （1）本工程所有建筑垃圾清运费用全部综合考虑在单价中，不另行计算 （2）本工程所有材料搬运费综合考虑在单价中，施工单位应现场踏勘后综合考虑。不另计二次搬运费。 | | |
|  |  | 表-01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 计日工 | |  | |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 四 | 规费 | |  | |  |
| 五 | 税前工程造价 | |  | |  |
| 六 | 税金 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | |  | |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 | | | | | |
|  | |  | | 表—04 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.类型:原有室内地面瓷砖拆除 2.其他:垃圾清运及其他未尽事项由投标方根据设计及现场情况自行考虑 | | m2 | 764 | |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 踢脚线拆除 | 1.类型:踢脚线拆除 2.其他:垃圾清运及其他未尽事项由投标方根据设计及现场情况自行考虑 | | m2 | 38.2 | |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面（过道及教室） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:800\*800防滑砖 3.包含所有材料搬运上楼费用 4.其他:详设计要求及施工规范 | | m2 | 764 | |  |  |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 3.包含所有材料搬运上楼费用 4.其他:详设计要求及施工规范 | | m2 | 38.2 | |  |  |  |
| 5 | 011707007001 | 成品保护 | 1.原有墙地面保护 2.其他:详设计要求及施工规范 | | m2 | 382 | |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | 表—08 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8 |  |  | |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38 |  |  | |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 | |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | |  | 0 |  |  | |  | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0 |  |  | |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | |  | 0 |  |  | |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 | |  |  |  |  | |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 | |  | 0 |  |  | |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | |  | 0 |  |  | |  | 结合工程实际况，按相关规定计取情 |
| 编制人（造价人员）： | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | | 调整后金额(元) | 备注 |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27 |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | |  | | | | | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | 结算金额(元) | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 14000 |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | | — |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | |  |  | | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 | |  |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | |  |  | | 明细详见表-12-5 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | |  |  | | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | |
|  | |  | | | 表-12 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计量单位 | 暂定金额(元) | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | | 项 | 14000 | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 14000 | | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | | | | | | |
|  | |  | | | 表—12—1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：光明校区厚德楼3楼、4楼过道及教室地砖修补 | | 标段：厚德楼地砖修复工程 | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | | 社会保险费+住房公积金 |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 |  | |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  | | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  | | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  | | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  | | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  | | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | | 税前工程造价 |  | | 9 |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | |  | | | 复核人（造价工程师）： | | |
|  | |  | | | 表-13 | | |